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АДМИНИСТРАЦИЯ ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2025 г. № 1007
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экологическая безопасность  

на 2024 - 2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановлений от 27.01.2020 № 79, от 08.10.2024 № 1392), администрация Онежского муниципального округа Архангельской области постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экологическая безопасность на 2024-2026  годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 04 октября 2023 года № 1939, изложить ее в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, начальника финансового управления.
Исполняющий обязанности

главы Онежского муниципального 

округа Архангельской области                                                         А.М. Мерзенева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Онежского муниципального округа

Архангельской области

от 22 июля 2025 г. № 1007
Муниципальная программа
«Экологическая безопасность на 2024-2026 годы»
Паспорт муниципальной программы
 «Экологическая безопасность на 2024-2026 годы»

	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Экологическая безопасность                на 2024-2026 годы» (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	Порядок принятия решений о разработке, формировании                    и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район»                                   и муниципального образования «Онежское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления от 27.01.2020 № 79,             от 08.10.2024 № 1392) (далее - Порядок), постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15.10.2024г. № 1448                                «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области».

	Заказчик Программы
	Администрация Онежского муниципального округа (далее - Администрация)

	Координатор Программы
	Заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления 

	Основные разработчики Программы
	Отдел экономики администрации Онежского муниципального округа Архангельской области

	Цель Программы
	Улучшение экологической ситуации в Онежском муниципальном округе, в том числе путем совершенствования системы управления в области обращения с отходами производства и потребления

	Задачи Программы
	Приведение земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Соблюдение нормативных требований, предъявляемых к полигонам захоронения и накопления твердых коммунальных отходов.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2024-2026 годы

Программа реализуется в один этап

	Перечень основных мероприятий Программы
	1.Мероприятия по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок, в том числе:
-Исполнение судебного решения № 2-268/2018 от 10.01.2018;
-Исполнение судебного решения № 2-815/2022 от 27.12.2022;
-Исполнение судебного решения № 2а-72/2024 от 08.04.2024;

-Исполнение судебного решения № 2а-476/2024 от 23.08.2024;

2.Мероприятия по содержанию полигонов ТКО и пунктов временного накопления отходов, в том числе:

-Мероприятия по содержанию пунктов временного накопления отходов;

-Мероприятия по расчистке подъездных путей к полигону ТКО микрорайона Поньга;

-Исполнение представления Онежской межрайонной  прокуратуры № 7-10-2025 от 28.03.2025 (Разработка пакета природоохранной документации по полигону ТКО микрорайона Поньга);

3.Мероприятия по ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского.

	Целевые показатели и индикаторы Программы
	Количество ликвидированных и рекультивированных несанкционированных свалок, единиц

Количество ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского, единиц 

Количество полигонов ТКО, соответствующих нормативам, единиц

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %

	Исполнители Программы
	Отдел экономики Онежского муниципального округа Архангельской области (далее — отдел экономики)

Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ (далее — Управление ИР и ЖКХ)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы –                          3140,23 тыс. рублей, в том числе по источникам:

средства областного бюджета — 0,0  тыс. рублей,

средства местного бюджета – 3140,23 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2024 год:

Общий объем финансирования Программы –
903,8 тыс. рублей, в том числе по источникам:

средства областного бюджета — 0,0  тыс. рублей,

средства местного бюджета – 903,8 тыс. рублей.

2025 год:

Общий объем финансирования Программы –

2236,43 тыс. рублей, в том числе по источникам:

средства областного бюджета — 0,0  тыс. рублей,

средства местного бюджета – 2236,43 тыс. рублей.

2026 год:

0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам:

средства областного бюджета — 0,0  тыс. рублей,

средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы
	Часть земельных участков Онежского муниципального округа приведена в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Загрязнение окружающей среды округа минимизировано за счет правильной организации хранения отходов, исключения их неконтролируемого распространения и воздействия на окружающую среду.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления вырастет до 30%.

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком


I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема утилизации отходов производства и потребления с каждым годом становится все более серьезной. Загрязнение окружающей среды отходами является одной из самых значимых проблем в настоящее время.

Сложившаяся в районе, и в Архангельской области в целом, ситуация            в сфере округа, использования, обезвреживания, хранения, захоронения, утилизации отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому, экологическому ущербу и представляет потенциальную угрозу здоровью населения.
Отсутствие централизованной системы сбора отходов в большинстве населенных пунктов муниципального образования влечет образование несанкционированных площадок для временного размещения твердых коммунальных отходов (далее - площадки ТКО), которые являются крупными источниками загрязнения окружающей среды.
В связи с отсутствием достаточного количества полигонов, неразвитостью системы сбора вторичного сырья, ненадлежащей санитарной очисткой сельских населенных пунктов вследствие удаленности                                        и труднодоступности населенных пунктов, в том числе не имеющих круглогодичной автомобильной дороги, в ряде населенных пунктов образовались крупные несанкционированные свалки, что приводит                                   к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний, а также появляется угроза возникновения пожаров. В связи с этим администрации Онежского муниципального округа Архангельской области ежегодно требуется проведение мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок. Необходимо также обеспечить надлежащее содержание площадок, куда будут вывозиться отходы с несанкционированных свалок.

Организация мест захоронения и временного накопления отходов требует проведения ряда подготовительных мероприятий, в том числе разработки необходимой документации, а также расходов на содержания таких площадок.

При разработке природоохранной документации возникает ряд проблем, включая сложный процесс подготовки, несовершенство законодательства, недостаток квалифицированных специалистов, и необходимость проведения дорогостоящих исследований и расчетов. 
Законодательство в области охраны окружающей среды может быть сложным, противоречивым, а также не всегда соответствовать текущим потребностям. Природоохранное законодательство и нормативы постоянно меняются, что требует от разработчиков постоянного обновления знаний и навыков.  Согласование природоохранной документации с государственными органами может быть длительным и сложным процессом, требующим внесения изменений и доработок.  Разработка природоохранной документации, включая проведение исследований, расчетов и подготовку проектов, может быть дорогостоящей и требует:
1. Участия квалифицированных специалистов и проведения сложных расчетов;
2. Глубоких знаний в области экологии, права, инженерных дисциплин, а также навыков работы с нормативными документами и программным обеспечением. 
Несоблюдение требований природоохранного законодательства и отсутствие необходимой документации может привести к наложению штрафов, приостановке деятельности и другим санкциям. 
Содержание площадок ТКО и площадок временного накопления отходов (далее - ПВН)  должно обеспечивать соблюдения экологических и санитарных норм.
Кроме того, регулярно возникают ситуации стихийного сброса отходов на подъездные пути к площадкам ТКО и ПВН, что также усложняет процесс их содержания  и требует своевременной расчистки и удаления отходов.

Обоснование необходимости программного решения обусловлено потребностью в эффективном управлении, контроле и оптимизации процессов, связанных с накоплением и временным хранением отходов. Программные решения позволяют автоматизировать учет, отслеживать перемещение отходов, планировать вывоз, анализировать данные для улучшения логистики и сокращения затрат.
В последние годы  масштабы экологического бедствия принимает распространение борщевика Сосновского. Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать                до 12 лет. Размножается исключительно семенами. Одно растение может образовывать несколько зонтиков и продуцировать более 20 000 семян. 

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В 1947 году борщевик рекомендован к выращиванию для улучшения кормовой базы сельскохозяйственных животных.

В настоящее время борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры. В местах концентрации борщевик становится доминирующим видом растительного покрова и представляет угрозу сельскохозяйственному производству и биологическому разнообразию природных ландшафтов, снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Борщевик очень устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, культурные насаждения, затрудняет обработку земель. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что основными проблемами, требующими программного решения на областном и муниципальном уровне, являются:

1. Непригодное для использования по целевому назначению состояние земель. 
2. Зарастание сельхозугодий борщевиком Сосновского.
Уничтожение борщевика Сосновского в больших объемах — процесс дорогостоящий, требующий привлечения финансирования за счет вышестоящих бюджетов.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью реализации программы является улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании, в том числе путем совершенствования системы управления в области обращения с отходами производства и потребления.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Приведение земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

2. Соблюдение нормативных требований, предъявляемых к полигонам захоронения и накопления твердых коммунальных отходов.

Срок реализации Программы: 2024-2026 годы, в один этап.

III. Целевые показатели Программы

	Наименование                 показателя
	Ед. 

измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	Количество ликвидированных и рекультивированных несанкционированных свалок
	единиц
	4
	2
	1
	2

	Количество ликвидированных очагов произрастания борщевика Сосновского
	единиц
	0
	0
	1
	1

	Количество полигонов ТКО, соответствующих нормативам
	единиц
	0
	0
	2
	2

	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
	%
	27,39
	30
	30
	30


IV. Перечень программных мероприятий и механизм их реализации

Программные мероприятия приведены в приложении № 1 к Программе. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном Порядке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация.

Исполнители отвечают за реализацию Программы, обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Отдел экономики готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный период в соответствии  с действующим Порядком на основе полученных данных от соисполнителей Программы.

V. Ресурсное обеспечение Программы и механизм реализации мероприятий

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам.
	Источники и направления финансирования
	Объем

финансирования,

тыс. руб, всего*
	В том числе по годам

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	Всего по Программе

в том числе:
	3140,23
	903,8
	2236,43
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	3140,23
	903,8
	2236,43
	0,0


*) в течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться
VI. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые показатели, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации программы
Экологическая эффективность реализации Программы за период 2024 - 2026 годов будет выражена в следующем:

- часть земельных участков Онежского муниципального округа приведены в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

- минимизировано загрязнение окружающей среды округа за счет правильной организации хранения отходов, исключения их неконтролируемого распространения и воздействия на окружающую среду.

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления вырастет до 30%, 
Количественная оценка целевых показателей приведена в таблице раздела III.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе

«Экологическая безопасность

на 2024-2026 годы»
Перечень
мероприятий муниципальной программы «Экологическая безопасность на 2024-2026 годы»

	Наименование

мероприятия
	Исполнители
	Источники

финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.*
	Показатель результата реализации мероприятия

	
	
	
	всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Мероприятия по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок, в том числе:
	
	Всего, в том числе:
	2802,73
	903,8
	1898,93
	0,0
	Ликвидация 5 несанкционированных свалок на территории Онежского района / Онежского муниципального округа Архангельской области

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления вырастет до 30%.

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	2802,73
	903,8
	1898,93
	0,0
	

	1.1. Исполнение судебного решения № 2-268/2018 от 10.01.2018
	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»
	Всего, в том числе:
	903,8
	903,8
	0,0
	0,0
	Ликвидация 2 несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Чекуевское»

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный

бюджет
	903,8
	903,8
	0,0
	0,0
	

	1.2. Исполнение судебного решения № 2-815/2022 от 25.11.2022
	Отдел экономики
	Всего, в том числе:
	1898,93
	0,0
	1898,93
	0,0
	Ликвидация несанкционированной свалки на территории 

д. Клещево 

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	1898,93
	0,0
	1898,93
	0,0
	

	1.3. Исполнение судебного решения № 2а-72/2024  от 08.04.2024
	
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Ликвидация  несанкционированной свалки на территории 

пгт. Малошуйка

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный

бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.4. Исполнение судебного решения № 2а-476/2024  от 23.08.2024
	
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	Ликвидация  несанкционированной свалки за периметральным ограждением полигона твердых бытовых отходов (со стороны региональной дороги Онега-Ворзогоры)

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный

бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2. Мероприятия по содержанию полигонов ТКО и пунктов временного накопления отходов, в том числе:
	Управление ИР и ЖКХ
	Всего, в том числе:
	337,5
	0,0
	337,5
	0,0


	На территории округа функционирует 2 полигона ТКО, соответствующих нормативам.

Минимизировано загрязнение окружающей среды округа за счет правильной организации хранения отходов, исключения их неконтролируемого распространения и воздействия на окружающую среду.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления вырастет до 30%.

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный

бюджет
	337,5
	0,0
	337,5
	0,0
	

	2.1. Мероприятия по содержанию пунктов временного накопления отходов
	
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Минимизировано загрязнение окружающей среды округа за счет правильной организации хранения отходов, исключения их неконтролируемого распространения и воздействия на окружающую среду



	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный

бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2. Мероприятия по расчистке подъездных путей к полигону ТКО микрорайона Поньга
	
	Всего, в том числе:
	17,5
	0,0
	17,5
	0,0
	Обеспечено функционирование 

1 полигона ТКО

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный

бюджет
	17,5
	0,0
	17,5
	0,0
	

	2.3. Исполнение представления Онежской межрайонной  прокуратуры № 7-10-2025 от 28.03.2025 (Разработка пакета природоохранной документации по полигону ТКО микрорайона Поньга)
	
	Всего, в том числе:
	320,00
	0,0
	320,00
	0,0
	Обеспечено функционирование 

1 полигона ТКО

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный

бюджет
	320,0
	0,0
	320,00
	0,0
	

	Мероприятия по борьбе с борщевиком                      Сосновского
	Отдел экономики
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Ликвидировано  2 очага произрастания  борщевика Сосновского на  территории округа, в результате часть земельных участков  округа приведена в состояние, пригодное для использования по целевому назначению

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления вырастет до 30%.

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный

бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего на реализацию Программы
	
	Всего, в том числе:
	3140,23
	903,8
	2236,43
	0,0
	

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	3140,23
	903,8
	2236,43
	0,0
	


*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться
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